ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

09 грудня  2021 року                      Погребище                                № 375

Про проєкт рішення Погребищенської

міської ради: «Про затвердження Програми розвитку

автомобільних доріг загального користування

місцевого значення на території Погребищенської

міської територіальної громади на 2022-2023 роки»

Відповідно до пункту 1 частини «а» статті 27, частини 2 статті 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», з метою  забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку територіальної громади, підвищення якості життя населення, виконавчий комітет Погребищенської міської ради ВИРІШИВ:

1.   Схвалити проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки» (додається).

2.   Винести проект рішення Погребищенської міської ради «Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки» на затвердження сесією Погребищенської міської ради.

3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тригуба О.С.

Погребищенський  міський голова                   Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

09 грудня 2021 р. №  375

Проєкт рішення  Погребищенської міської ради

«Про затвердження Програми розвитку

автомобільних доріг загального користування

місцевого значення на території Погребищенської

міської територіальної громади на 2022-2023 роки»

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від __________ № ____ «Про проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки» та висновки і рекомендації  постійних комісій Погребищенської міської  ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, з метою  забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку територіальної громади, підвищення якості життя населення Погребищенська міська рада ВИРІШИЛА:

1.	 Затвердити Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, що додається.

2.	Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв'язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (Тарасюк М.О.).

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету Погребищенської

міської ради                                                                             Л. ФРОЄСКО

ПРОГРАМА

розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади     на 2022-2023 роки

м. Погребище

1. Паспорт програми

| 11. | Ініціатор розроблення програми | Погребищенська міська рада |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження голови Погребищенської міської ради від 22.11.2021 р. № 203 «Про розроблення проекту Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 роки» |  |
| 33. | Розробник програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. |  |
| 4. | Замовник (відповідальний виконавець) програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. |  |
| 5. | Учасники (співвиконавці) програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради; ДП Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області |  |
| 6. | Мета | Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, покращення стану комунальних доріг громади. |  |
| 7. | Термін реалізації програми | 2022-2023 року |  |
| 8. | Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації програми всього (тис. грн.) у тому числі: | 70000 |  |
|  |  | 2022 рік | 2023 рік |
|  |  | 33000 | 37000 |
| 8.1 | коштів місцевого бюджету (тис. грн.) | 70000 |  |
| 9. | Основні джерела фінансування програми | Місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |  |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програмою враховано вимоги Закону України «Про автомобільні дороги», Податкового та Бюджетного кодексів України, пріоритетність розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, визначено основні напрями розвитку мережі автомобільних доріг.

Мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницької області станом на кінець 2021 року становить 353,311 км. Із них по типах покриття: асфальто-бетон – 33,9 км, чорне шоссе – 82,347 км, біле шоссе – 94,978 км, бруківки – 89,011 км, грунтових доріг – 53,075 км.

Мережу доріг місцевого значення громади в основному було сформовано у 70-90 роках минулого століття. Нині 90% автодоріг за своїми експлуатаційними характеристиками не відповідають вимогам нормативних документів за показниками рівності, наявності ямковості та деформацій покриття проїзної частини тощо.

На автодорогах місцевого значення нараховується 26 мостів загальною довжиною 342 м п., 212 шт. водопропускних труб загальною довжиною 2733 м п. Більшість мостів було побудовано в період до 1970 року і нині вони за технічними параметрами габариту та розрахунковими навантаженнями не відповідають вимогам сучасних нормативів.

Для підтримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в належному стані, згідно з науково - обґрунтованими міжремонтними термінами, щорічно капітального ремонту потребують 45 км, поточного ремонту – 150 км доріг.

Оскільки фінансування державної цільової програми із загального фонду Державного бюджету зосереджено на утриманні доріг загального користування державного значення, тому є необхідність у альтернативному фінансуванні доріг місцевого значення за рахунок видатків місцевих бюджетів, що передбачено статтею 91 Бюджетного кодексу України.

3. Мета програми

Метою Програми є забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Погребищенському міській територіальній громаді, що сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів; підвищення технічних показників, соціально-економічного та екологічно збалансованого розвитку громади.

4. Шляхи та засоби реалізації програми, строки виконання

Реалізація програми буде здійснюватись шляхом виконання робіт, що передбачають:

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів;

- підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки дорожнього руху автомобільних доріг за рахунок використання новітніх технологій, влаштування освітлених пішохідних переходів, встановлення металевої або тросової бар’єрної огорожі на аварійно небезпечних ділянках, пониження з’їздів та виїздів для комфортного пересування маломобільних груп населення;

- поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху, шляхом встановлення засобів організації дорожнього руху та схем маршрутного орієнтування учасників дорожнього руху (відповідно до дислокації);

- поліпшення рівня обслуговування пасажирів під час очікування автотранспорту    загального користування, шляхом встановлення, ремонту, утримання павільйонів в місцях зупинки автотранспорту.

Термін реалізації програми:2022-2023 роки.

5. Напрями діяльності та заходи програми

| № з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. у тому числі: |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1 | Капітальний ремонт доріг комунальної власності (співфінансування) | Здійснення капітальних ремонтів доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів на умовах співфінансування. | 2022-2023 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Місцевий бюджет (співфінансування) | 10000 | 10000 | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та бордюрів. |
| 2 | Поточний ремонт доріг комунальної власності | Виконання робіт з поточного ремонту доріг комунальної власності громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. Проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади. Встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схем маршрутного орієнтування. Влаштування майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів у населених пунктах громади, згідно затверджених маршрутів. | 2022-2023 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Місцевий бюджет | 13000 | 17000 | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху. Покращення дорожньо-мостового господарства громади Покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту тощо |
| 3 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансування) | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах співфінансування ДП Службою місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області | 2022-2023 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,містобудування та архітектури Погребищенської міської ради; ДП Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області | Місцевий бюджет (співфінансування) | 10000 | 10000 | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. |

6. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування заходів Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету, в тому числі на умовах співфінансування за рахунок субвенції з державного та обласного бюджету, а також співфінансування виконання робіт з експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення ДП Службою місцевих автомобільниї доріг у Вінницькій області та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

Головним розпорядником коштів за Програмою є управління                       з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради.

Фінансування Програми проводиться в межах бюджетних призначень,     встановлених рішенням сесії міської ради про бюджет Погребищенської міської ради за цією Програмою, та в межах надходжень до бюджету Погребищенської міської ради.

Протягом року обсяг фінансування Програми може змінюватись відповідно до рішень міської ради про внесення змін до бюджету Погребищенської міської ради, виходячи з наявного фінансового стану бюджету Погребищенської міської ради.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис. грн.) | У тому числі за роками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 рік | 2023 рік |
| Місцевий бюджет | 70000 | 33000 | 37000 |
| Інші джерела |  |  |  |
| Всього | 70000 | 33000 | 37000 |

7. Кординація та контроль за ходом виконання програми

Кординація та контроль за ходом виконання, погодження дій між виконавцями програми покладається на профільного заступника міського голови. Відповідальним виконавцем програми є управління з                       питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

8. Очікувані результати виконання програми

Виконання Програми дасть змогу поліпшити забезпечення:

- Погребищенської міської територіальної громади Вінницької області мережею автомобільних доріг загального користування місцевого значення належної якості відповідно до нормативних  вимог державних стандартів;

- створення сприятливих умов для впровадження інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств дорожньої галузі;

- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

- поліпшення транспортного сполучення із сільськими населеними пунктами;

- покращення доріг та вулиць комунальної власності, улаштування сучасного дорожнього покриття та бордюрів.

Очікувані результати та ефективність виконання програми

| Найменування завдання | Найменування Показника | Одиниця виміру | Орієнтовна сума за одиницю виміру (тис. грн.) | Значення показника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | За роками |  |
|  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік |
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності (співфінансування) | Здійсненно капітальних ремонтів доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів на умовах співфінансування. | м2 | 0,201 | 99502,48 | 49751,24 | 49751,24 |
| Поточний ремонт доріг місцевого значення | Виконано робіт з поточного ремонту доріг місцевого значення громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. Проведено робіт з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади. | м2 | 0,2066 | 145208,11 | 62923,50 | 82284,61 |
| Експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення (співфінансування) | Здійснено робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок співфінансування виконання даних робіт ДП Службою місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області. | км | 41,609 | 480,664 | 240,332 | 240,332 |

Додаток 1 до Програми

розвитку автомобільних доріг

загального користування

місцевого значення на

території Погребищенської

міської територіальної громади

на 2022-2023 роки

ПЕРЕЛІК

автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницької області для виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання у 2022 році

| № з/п | Назва об’єкта | Співфінансування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. грн |  |
| 1 | С-02-17-06 (Турбів-Погребище-Сквира)-Веселівка |  |  |
| 2 | О-02-17-03 Ст. Погребище-Адамівка-Розкопане-Барвінкове |  |  |
| 3 | С-02-17-31 Ординці - Спичинці |  |  |
| 4 | С-02-17-32 (Турбів – Погребище - Сквира) - Черемошне |  |  |
| 5 | С-02-17-30 (Турбів – Погребище - Сквира) - Левківка |  |  |
| 6 | С-02-17-36 Павлівка - Круподеринці |  |  |
| 7 | С-02-17-03 (Бурківці-Озерна)-Бухни |  |  |
| 8 | С-02-17-40 Погребище – Збаржівка - границя Київської області |  |  |
| 9 | О-02-10-03 Липовець-Славна-Спиченці-Погребище |  |  |
| 10 | С-02-17-28 Станилівка – Білашки |  |  |
| 11 | О-02-17-05 Гр. Житомирської обл.-Погребище-Іллінці (поточний ремонт тротуару в межах села Плисків) |  |  |

__________