УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 1118

21 листопада 2024 року	            м. Погребище	       66 сесія 8 скликання

Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки

Відповідно до  пункту 22 частини першої статті 26, частини першої статті 59, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 14 листопада 2024 року № 443 «Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки»», висновки і рекомендації  постійних комісій Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів та з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з метою здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг Погребищенська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити такі зміни до міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки, затвердженої рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1089 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки»:

1.1. В розділі 1 «Паспорт Програми»:

- в підпункті 11.1 «кошти місцевого бюджету, тис. грн» число «106000,0» замінити на число «109000,0»; в підпункті 11.2 «кошти державного бюджету, тис. грн» число «113000,0» замінити на число «110000,0» та викласти «Паспорт Програми» в новій редакції згідно з додатком 1;

1.2. В розділі 6 «Ресурсне забезпечення цільової Програми»:

-  в колонці «обсяг фінансування, тис. грн.» число «113000,0» замінити на число «110000,0» та в колонці  «у тому числі за роками, тис. грн» «2024 рік» число «15000,0» замінити на число «12000,0»; в колонці «обсяг фінансування, тис. грн.» число «106000,0» замінити на число «109000,0» та в колонці  «у тому числі за роками, тис. грн» «2024 рік» число «15000,0» замінити на число «18000,0» та викласти в новій редакції згідно з додатком 2;

1.3 В додатку 1 «Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми»:

- в пункті 1 в колонці «2024р.» число «4000,0» замінити на число «1000,0»; в пункті 4 в колонці «2024р.» число «1000,0» замінити на число «800,0»; в пункті 2 в колонці «2024р.» число «5000,0» замінити на число «7000,0»; доповнити пунктом 6 «Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище)»; в пункті 5 в колонці «2024р.» число «1000,0» замінити на число «2000,0» та викласти його в новій редакції згідно з додатком 3;

1.4. В додатку 2 «Очікувані результати та ефективність Програми»

- в пункті 1 в колонці «Усього» число «83000,0» замінити на число «80000,0» і в колонці «2024» число «9000,0» замінити на число «6000,0»; в пункті 2 в колонці «Усього» число «106000,0» замінити на число «109000,0» і в колонці «2024» число «15000,0» замінити на число «18000,0»; доповнити пунктом 6 «Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище)» та викласти його в новій редакції згідно з додатком 4.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (Тарасюк М.О.), з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Медик І.В.).

Погребищенський міський голова                             Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток 1

до рішення 66 сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

від 21 листопада 2024 р. № 1118

ПАСПОРТ

Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки (далі -Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження Погребищенського міського голови від 16.11.2023 року № 99 «Про підготовку проєкту міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради |
| 4. | Співрозробник Програми |  |
| 5. | Замовник (відповідальний виконавець) Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради; Державне підприємство Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області; Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. |
| 6. | Учасники Програми | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради; Державне підприємство Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області; Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. |
| 7. | Мета Програми | Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, покращення стану комунальних доріг громади |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2024-2028 роки |
| 9. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | І етап |
| 10. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади |
| 11. | Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації Програми, всього, тис. грн | 219000,0 |
|  | у тому числі: |  |
| 11.1 | кошти місцевого бюджету, тис. грн | 109000,0 |
| 11.2 | кошти державного бюджету, тис. грн | 110000,0 |
| 11.3 | кошти обласного бюджету, тис. грн | 0 |
| 11.4 | кошти інших джерел фінансування, тис. грн | 0 |
| 12. | Основні джерела фінансування Програми | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади, державний бюджет. |

Секретар

Погребищенської міської ради				Петро ШАФРАНСЬКИЙ

Додаток 2

до рішення 66 сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

від 21 листопада 2024 р. № 1118

Ресурсне забезпечення цільової Програми

| Джерела фінансуваня | Обсяг фінансування, тис. грн | У тому числі за роками, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  | 2028 рік |
| Державний бюджет | 110000,0 | 12000,0 | 20000,0 | 23000,0 | 25000,0 |  | 30000,0 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Районний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Місцевий бюджет | 109000,0 | 18000,0 | 20000,0 | 22000,0 | 24000,0 | 25000,0 |  |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всього | 219000,0 | 30000,0 | 40000,0 | 45000,0 | 49000,0 | 55000,0 |  |

Секретар

Погребищенської міської ради				Петро ШАФРАНСЬКИЙ

Додаток 3

до рішення 66 сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

від 21 листопада 2024 р. № 1118

Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024р. | 2025р. | 2026р. | 2027р. | 2028р. |  |
| 1 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансуван ня). | Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади, Державний бюджет | 3000,0 1000,0 | 5000,0 10000,0 | 8000,0 10000,0 | 5000,0 15000,0 | 4000,0 21000,0 | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. |
| 2 | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонт доріг комунальної власності. | Виконання робіт з поточного ремонту доріг комунальної власності громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів, проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади, встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схем маршрутного орієнтування, влаштування майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів у населених пунктах громади, згідно затверджених маршрутів. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 7000,0 | 20000,0 | 22000,0 | 24000,0 | 25000,0 | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади, покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту . |
| 3 | Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансуван ня). | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах співфінансування ДП Службою місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, Державне підприємство Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади (співфінансування) Державний бюджет. | 7000,0 8000,0 | 10000,0 9000,0 | 12000,0 10000,0 | 12000,0 10000,0 | 12000,0 10000,0 | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. |
| 4 | Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | Проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради, Державне підприємство Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади (співфінансування) Державний бюджет. | 800,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | 3000,0 1000,0 | Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. |
| 5 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | Проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | 2024-2028 роки | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. | Державний бюджет. | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Покращення доріг, улаштування сучасного дорожнього покриття, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху. |
| 6 | Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище) | Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)» | 2024-2028 роки | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради. | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади. | 200,0 | - | - | - | - | Виготовлення ПКД |

Секретар Погребищенської міської ради									Петро ШАФРАНСЬКИЙ

Додаток 4

до рішення 66 сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

від 21 листопада 2024 р. № 1118

Очікувані результати та ефективність Програми

| Найменування завдання | Найменування Показника | Одиниця виміру |  | Значення показника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | У тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності. | Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності. | тис. грн |  | 80000,0 | 6000,0 | 14000,0 | 17000,0 | 19000,0 | 24000,0 |
|  |  | М2 |  | 94177,0 | 7500,0 | 17073,0 | 20238,0 | 22093,0 | 27273,0 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. |  | 0 | 0,800 | 0,820 | 0,840 | 0,860 | 0,880 |
|  | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонту доріг місцевого значення. | Виконання робіт з поточного ремонту доріг місцевого значення громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів; Проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади. | тис. грн |  | 109000,0 | 18000,0 | 20000,0 | 22000,0 | 24000,0 | 25000,0 |
|  |  | М2 |  | 121012,0 | 21176,0 | 22989,0 | 24444,0 | 26087,0 | 26316,0 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. |  | 0 | 0,850 | 0,870 | 0,900 | 0,920 | 0,950 |
|  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади, покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту. | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення. | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | тис. грн |  | 25000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | М2 |  | 34813,7 | 7462,7 | 7246,4 | 6944,4 | 6666,7 | 76493,5 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. |  | 0 | 670,0 | 690,0 | 720,0 | 750,0 | 770,0 |
|  | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | Проведення робіт з реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | тис. грн |  | 4800,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | км |  | 5212,5 | 909,0 | 1111,1 | 1086,9 | 1063,8 | 1041,7 |
|  |  | Середня вартість 1 м. кв. |  | 0 | 0,880 | 0,900 | 0,940 | 0,980 | 1000,0 |
|  | Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище) | Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)» | тис. грн |  | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |
|  |  | од. |  | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Виготовлення ПКД | % |  | 100 | - | - | - | - | - |

Секретар Погребищенської міської ради									Петро ШАФРАНСЬКИЙ