УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

08 травня 2025 року                 м.   Погребище                         № 185

Про проєкт рішення міської ради

«Про хід виконання міської цільової

програми «Питна вода Погребищенської

міської територіальної громади» на 2024-2028

роки в 2024 році»

Керуючись підпунктом першим пункту «а» статті 27, пунктом першим частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1091 «Про затвердження міської цільової програми «Питна вода Погребищенської міської територіальної громади» на 2024-2028  роки», рішенням  виконкому Погребищенської міської ради  від 13 березня 2025 року №139 «Про план роботи виконавчого  комітету Погребищенської міської ради на ІІ квартал 2025 року» виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

## 1. Схвалити та внести на розгляд сесії проєкт рішення Погребищенської міської ради «Про хід виконання міської цільової програми «Питна вода Погребищенської міської територіальної громади» на 2024-2028 роки в 2024 році», що додається.

2. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Фроєско Л.М.

Міський голова                                                                 Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

08 травня 2025 року № 185

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Погребищенської міської ради

«Про хід виконання міської цільової програми «Питна вода Погребищенської міської територіальної громади» на 2024-2028  роки в 2024 році»

Керуючись пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 67 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №1170 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2025 рік», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1091 «Про затвердження міської цільової програми «Питна вода Погребищенської міської територіальної громади» на 2024-2028 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, погодження постійних комісій міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію «Про хід виконання міської цільової програми «Питна вода Погребищенської міської територіальної громади» на 2024-2028 роки», затвердженої рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1091 «Про затвердження міської цільової програми «Питна вода Погребищенської міської територіальної громади» на 2024-2028  роки в 2024 році», що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів.

Завідувач сектору

містобудування та архітектури

управління   ЖКГ Погребищенської

міської ради                                                                         Юлія КОВАЛЕНКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

_________ 2025 року №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2024 РІК

Міська цільова програми «Питна вода

Погребищенської міської територіальної громади»

на 2024-2028 роки

найменування програми

51 сесія Погребищенської міської ради 8 скликання

від 30 листопада 2023 року № 1091

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради

КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи на 2024 рік |  | Фактично проведені заходи в 2024 році |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. | Забезпечення заходів щодо проведення будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних мереж, водопроводів, водозабірних споруд, свердловин, водопровідних насосних станцій та водопровідних очисних споруд. | Забезпечення населення питною водою належної якості в достатній кількості. Розвиток та реконструкція систем водопостачання. | Забезпечення заходів щодо проведення будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних мереж, водопроводів, водозабірних споруд, свердловин, водопровідних насосних станцій та водопровідних очисних споруд. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 2. | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонту комунальних мереж водопостачання, водовідведення, свердловин та каналізаційних очисних споруд. | Покращення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонту комунальних мереж водопостачання, водовідведення, свердловин та каналізаційних очисних споруд. | КП «Погребищекомунсервіс» оплачено за виготовлення ПКД на встановлення сонячної станції на очисній споруді в м. Погребище по вул. Л. Українки на суму 75,0 тис. грн. |
| 3. | Придбання метеріалів та обладнання для комунальних мереж водопостачання та водовідведення (оплата послуг спеціалізованої техніки) | Придбання необхідних матеріалів та обладнання для ефективного та якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення (оплата оренди спеціалізованої техніки для копки траншей). | Придбання метеріалів та обладнання для комунальних мереж водопостачання та водовідведення (оплата оренди спеціалізованої техніки для копки траншей). | КП «Погребищеводоканал» придбано матеріалів та обладнань (інвентор) на загальну суму 165,0 тис. грн. |
| 4. | Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) каналізаційних мереж водовідведення, каналізаційних очисних споруд, насосних станцій. | Розвиток та реконструкція систем водовідведення. |  | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 5. | Здійснення заходів з розчистки громадських колодязів. | Забезпечення населення питною водою належної якості. | Здійснення заходів з розчистки громадських колодязів. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 6. | Забезпечення заходів щодо оплати за спожиту електроенергію та погашення заборгованості по електроенергії КП “Погребище-комунсервіс” Погребищенської міської ради. | Оплата за спожиту електроенергію та погашення заборгованості по електроенергії. | Забезпечення заходів щодо оплати за спожиту електроенергію та погашення заборгованості по електроенергії КП “Погребище-комунсервіс” Погребищенської міської ради. | КП “Погребищекомунсервіс” погашено заборгованість по електроенергії на загальну суму 992,1 тис. грн. |
| 7. | Забезпечення заходів щодо обліку піднятої води зі свердловин. | Забезпечення обліку піднятої води зі свердловин. | Забезпечення заходів щодо обліку піднятої води зі свердловин. | КП «Погребищеводоканал» придбано 2 лічильники на загальну суму 9,480 тис. грн. |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024р. | 2024р. | 2024р. |
| 1.1 | Будівництво свердловин | од. | - | 1 | - | - |
| 1.2 | Будівництво водопровідних мереж | км | - | - | - | - |
|  |  | тис. грн |  | 200,0 | - | - |
| 1.3 | Реконструкція (капітальний ремонт) водопровідних мереж | км | - | 1 | - | - |
|  |  | тис. грн |  | 1000,0 | - | - |
| 1.4 | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонту комунальних мереж водопостачання, водовідведення, свердловин та каналізаційних очисних споруд. | од. | - | 1 | 1 | 100 |
|  |  | тис. грн |  | 75,0 | 75,0 | 100 |
| 1.5. | Відремонтовання мереж водопостачання | км | - | 2 | - | - |
|  |  | тис. грн |  | 200,0 | - | - |
| 1.6 | Придбано матеріалів та обладнання для мереж централізованого водопостачання та водовідведення, свердловин та каналізаційних очисних споруд. | шт. | - | 24 | 6 | 25 |
|  |  | тис. грн | - | 800,0 | 165,0 | 21 |
| 1.7 | Будівництво каналізаційних мереж | км | - | 1,5 | - | - |
|  |  | тис. грн | - | 300,0 | - | - |
| 1.8 | Розчищено громадських колодязів. | од. | - | 10 | - | - |
|  |  | тис. грн | - | 125,0 | - | - |
| 1.9 | Оплата за спожиту електроенергію та погашення заборгованості по електроенергії КП “Погребищеко-мунсервіс” Погребищенської міської ради | Квт/год | - | 88261 | 88260 | 99,9 |
|  |  | тис. грн | - | 1000,0 | 992,1 | 99,2 |
| 1.10 | Придбання матеріалів та лічильників для встановлення точок обліку піднятої води зі свердловин. | од. | - | 15 | 2 | 13 |
|  |  | тис. грн | - | 300,0 | 9,480 | 3 |

3.Аналітичний описовий звіт

Міська цільова програма «Питна вода Погребищенської міської територіальної громади» на 2024-2028  роки (далі - Програма) розроблена з метою покращення забезпечення населення  питною водою нормативної якості в межах науково-обґрунтованих нормативів питного водоспоживання, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, розширення рівня надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Ресурс Програми на 2024 рік становить 3625,0 тис. грн. На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2024 року виділено  1243,306 тис. грн., з них КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради 993,885 тис. грн., використано 992,219 тис. грн. Дані кошторисні призначення використано на погашення заборгованості по електроенергії – 992,144 тис. грн. та оплату за виготовлення ПКД на встановлення сонячної станції на очисній споруді в м. Погребище по вул. Л. Українки на суму 75,0 тис. грн.

КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради виділено 313,2 тис. грн., використано 174,5 тис. грн. Дані кошторисні призначення використано на придбання матеріалів та обладнань (інвентора) на суму 165,0 тис. грн. та 2 лічильників обліку піднятої води зі свердловин на суму 9,480 тис. грн.

Завідувач сектору містобудування та архітектури

управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                                                          Коваленко Ю. О.

Головний бухгалтер  управління ЖКГ Погребищенської міської ради                                   Поліщук С. В.