УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

75 сесія 8 скликання

26 червня 2025 року                           м. Погребище                                    № 574

| Про хід виконання міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки в 2024 році |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 67 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року №1170 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2025 рік», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1089 «Про затвердження міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 12 червня 2025 року №271 «Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки в 2024 році»», погодження постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію «Про хід виконання міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», затвердженої рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1089 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки в 2024 році», що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів.

Міський голова                                                        Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

|  | Додаток до рішення 75 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання 26 червня 2025 року № 574 |
| --- | --- |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2024 РІК

Міська цільова Програма розвитку автомобільних

доріг загального користування місцевого значення

на території Погребищенської міської

територіальної громади на 2024-2028 роки

найменування програми

від 30 листопада 2023 року № 1089__                  _

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління ЖКГ Погребищенської міської ради

Державне підприємство Служба місцевих автомобільних

доріг у Вінницькій області

Служба відновлення та розвитку інфраструктури

у Вінницькій області

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи на 2024 рік |  | Фактично проведені заходи в 2024 році |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансуван ня). |  |  |  |
| 1.1 | Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування. | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто. |
| 2. | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонт доріг комунальної власності. |  |  |  |
| 2.1 | Виконання робіт з поточного ремонту доріг місцевого значення громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. Проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади, встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схем маршрутного орієнтування, влаштування майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів у населених пунктах громади, згідно затверджених маршрутів. | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади, забезпечення засобами організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схемою маршрутного орієнтування, покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту. | Виконано робіту з поточного ремонту доріг місцевого значення громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. | Проведено поточний ремонт доріг в громаді на суму 2850,0 тис. грн. Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху на 41 %. |
| 3. | Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансування). |  |  |  |
| 3.1 | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах спів фінансування. | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | Здійснено роботу з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах спів фінансування. | Проведено поточний ремонт доріг в громаді на суму 4818,3 тис. грн. Здійснено співфінансування на експлуатаційне утримання доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» на суму 7141,0 тис. грн. Покращено транспортно-експлуатаційний стан доріг загального користування місцевого значення, поліпшено транспортне сполучення між населеними пунктами громадина на 92 %. |
| 4. | Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. |  |  |  |
| 4.1 | Проведення робіт з реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. | Захід не проводився в зв’язку з відсутністю фінансування. | Результатів не досягнуто. |
| 5. Забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. |  |  |  |  |
| 5.1 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | Проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | Проведено поточний ремонт доріг загального користування державного значення. | Здійснено співфінансування на експлуатаційне утримання доріг Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області на суму 1850,0 тис. грн. Покращення доріг, улаштування сучасного дорожнього покриття, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху на 92 %. |
| 6. | Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище). |  |  |  |
| 6.1 | Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км 42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | Виготовлення ПКД | Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | Розробляється ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км 42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». З бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 21,8 тис. грн. Виготовлено ПКД на 11 %. |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024р. | 2024р. | 2024р. |
| 1 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансуван ня). |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності. | М2 |  | 7500,0 | - | - |
|  |  | тис. грн |  | 4000,0 | - | - |
|  | 1.2 Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. | % |  | 100 | - | - |
| 2 | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонт доріг комунальної власності. |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Виконання робіт з поточного ремонту доріг місцевого значення громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства доріг громади. Встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схем маршрутного орієнтування. Влаштування майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів у населених пунктах громади, згідно затверджених маршрутів. | М2 | Акт виконаних робіт | 8235,0 | 3353,0 | 41 |
|  |  | тис. грн |  | 7000,0 | 2850,0 | 41 |
|  | 2.2 Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади, забезпечення засобами організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схемою маршрутного орієнтування, покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту. | % |  | 100 | 41 | 41 |
| 3 | Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансуван ня). |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | М2 | Акт виконаних робіт | 22388,0 | 20611,0 | 92 |
|  |  | тис. грн |  | 15000,0 | 11959,3 | 92 |
|  | 3.2 Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | % |  | 100 | 92 | 92 |
| 4 | Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Проведення робіт з реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | км |  | 909,0 | - | - |
|  |  | тис. грн |  | 1800,0 |  |  |
|  | 4.2 Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. | % |  | 100 | - | - |
| 5 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | км | Акт виконаних робіт | 2200,0 | 2035,0 | 92 |
|  |  | тис. грн |  | 2000,0 | 1850,0 | 92 |
| 5.2 | Покращення доріг, улаштування сучасного дорожнього покриття, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху. | % |  | 100 | 92 | 92 |
| 5 | Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище). |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Розробка ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | од. |  | 1 | 1 | 11 |
|  |  | тис. грн |  | 200,0 | 21,8 | 11 |
|  |  |  |  | 100 | 11 | 11 |
|  | 5.2 Виготовлення ПКД | % |  |  |  |  |

3. Аналітичний описовий звіт

Міська цільова Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки (далі - Програма) розроблена з метою забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, покращення стану комунальних доріг громади.

Ресурс Програми на 2024 рік становить  30000,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2024 року управлінню ЖКГ Погребищенської міської ради заплановано -  по загальному фонду бюджету 13983,0 тис. грн. та спеціальному фонду бюджету - 3024,1 тис. грн.

Профінансовано – по загальному фонду бюджету 13809,3 тис. грн. та спеціальному фонду бюджету – 2871,8 тис. грн.   Дані кошторисні призначення використано на поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення в населених пунктах Погребищенської міської територіальної громади, а саме:

- м. Погребище вул. Сонячна, вул. Василя Стуса, вул. Лесі Українки, вул. Молодіжна, Кам’янка, вул. Б. Хмельницького, вул. Київська;

- с. Гопчиця вул. Шевчука, вул. Шевченка, вул. Центральна;

- с. Ширмівка вул. Миру, вул. Козацька;

- 7141,0 тис. грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області:

- С-02-17-05 гр. Житомирської обл. – Погребище – Іллінці;

- С-02-10-03 Липовець – Славна – Спичинці – Погребище;

- С-02-17-25 Черемошне – Васильківці;

- С-02-17-31 Ординці – Спичинці;

- С-02-17-04 Очеретня – Плисків;

- С-02-17-40 Погребище – Збаржівка- гр. Київської обл.;

- С-02-17-01 Погребище – Ширмівка – Соснівка;

- С-02-17-03 Погребище – Адамівка  - Розкопане – Барвінкове;

- С-02-17-06 Турбів – Погребище – Сквира – Веселівка;

- 1850,0 тис. грн. – співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області:

- Т-02-03 Турбів – Погребище – Сквира.

- 21,8 тис. грн. на розробку ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км 42+739 (праворуч) з влаштування зїзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)».

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор міської ради                                                          Володимир  КОРІНЕНКО