УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

14 травня 2026 року                      м. Погребище                                  № 237

Про підготовку об’єктів соціальної

сфери та житлово-комунального

господарства до роботи в осінньо-зимовий

період 2026-2027 років

Керуючись статтями 30, 40, частиною першою статті 52, частиною шостою статті 59  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами  України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», наказом Міністерства палива та енергетики України з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної  та гарячої води і водовідведення, затвердженими  постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року за № 630,  Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року  №71, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України від 05 березня 2007 року за №197/13464,  виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити такі, що додаються:

  - План заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років (далі - План заходів).

  - Склад комісії з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

  - Форму звітності з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.

- Виконавцям Плану заходів інформувати управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради:

  - Про виконання Плану заходів відповідно до встановлених термінів.

  - Про підготовку до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років, згідно із вказаною у підпункті 1.3 пункту 1 цього рішення формою звітності, станом на 15 червня та 15 серпня  до їх остаточного виконання, але не пізніше 01 жовтня 2026 року.

- Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника

міського голови Тригуба О.С.

Міський голова                                                      Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

14 травня 2026 року № 261

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Погребищенської міської територіальної громади протягом осінньо-зимового періоду 2026-2027 років, подати графіки проведення планових ремонтів. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 15 червня 2026 року |
| 2 | Забезпечити контроль за виконанням на кожному підприємстві, кожній установі, організації конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років, при цьому: виконати планові ремонти та роботи, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; перевірити дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; перевірити дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; провести перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів з оформленням відповідних актів; забезпечити проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; укомплектувати робочі місця підготовленим та атестованим персоналом; забезпечити оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; виконати ремонт та повірки засобів вимірювальної техніки; провести підготовку спеціалізованої техніки для безпечної експлуатації в умовах понижених температур; створити запас посипкового матеріалу для посипки комунальних доріг. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2026 року |
| 3 | Попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення. | Керівник комунального підприємства «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради | До 01 жовтня 2026 року |
| 4 | Провести аналіз наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів з отвалами та інших спеціальних машин), що можуть бути задіяними на очистці автодоріг від снігових заметів із закріпленими за кожною одиницею відповідального механізатора. | Керівники комунальних підприємств Погребищенської міської ради | До 25 жовтня 2026 року |
| 5 | Організувати роботу, за необхідності, щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Керівники комунальних підприємств, управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради | До 25 жовтня 2026 року |
| 6 | Забезпечити наявність необхідних запасів пально-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 30 жовтня 2026 року |
| 7 | Забезпечити автономними джерелами енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери та водопровідно-каналізаційного господарства). | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій Погребищенської міської ради | До 01 жовтня 2026 року |
| 8 | Проаналізувати стан забезпечення протипожежного захисту закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення. Вжити заходів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2026 року |
| 9 | Вжити заходів щодо стовідсоткового оснащення підприємств виробників послуг з централізованого водопостачання та водовідведення засобами технологічного обліку води на всіх етапах її виробництва, транспортування та постачання. | Керівники КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради, КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2026 року |
| 10 | Забезпечити створення резервних видів палива при обмеженні газопостачання внаслідок аварійних або інших непередбачуваних ситуацій протягом осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 28 вересня 2026 року |
| 11 | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення). | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 1 жовтня 2026 року |
| 12 | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2026-2027 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням стовідсоткових розрахунків. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 15 серпня 2026 року |
| 13 | Забезпечити своєчасне укладання установами бюджетної сфери договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв. | Керівники установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 28 вересня 2026 року |
| 14 | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво. | Керівники комунальних підприємств Погребищенської міської ради | До 28 вересня 2026 року |
| 15 | 1.Закупити дизельне пальне. 2. Провести поточний ремонт системи теплопостачання. | Погребищенська міська рада | До 01 жовтня 2026 року |
|  | 1.Закупити бензин та дизельне пальне. | Відділ освіти Погребищенської міської ради |  |
|  | 1.Забезпечити заміну обладнання систем теплопостачання (котли). | Черемошненська філія Погребищенського ліцею №1 Погребищенської міської ради, КЗ «Андрушівська гімназія» Погребищенської міської ради, КЗ «Гопчицький заклад дошкільної освіти» Погребищенської міської ради |  |
|  | 1.Провести поточний ремонт обладнання системи теплопостачання. | КЗ «Дзюньківський заклад дошкільної освіти» Погребищенської міської рад, КЗ «Спичинецький заклад дошкільної освіти» Погребищенської міської ради, КЗ «Погребищенський Центр дитячої та юнацької творчості» Погребищенської міської ради |  |
|  | 1.Заготовити протиожеледні матеріали. | Керівники КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради, КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради |  |
| 16 | Висвітлювати на вебсайті Погребищенської міської ради та в місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років. | Відділ організаційної та інформаційної роботи Погребищенської міської ради | Протягом червня – жовтня 2026 року |
| 17 | Забезпечити повну готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення, будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. | Керівники комунальних підприємств, установ та організацій, начальники відділів, управлінь, центрів, служб Погребищенської міської ради | До 01 жовтня 2026 року |

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                                                                                    Володимир  КОРІНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

14 травня 2026 року № 261

С К Л А Д

комісії з підготовки об’єктів соціальної сфери

та житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

| ТРИГУБ Олександр Степанович | заступник міського голови, голова комісії |
| --- | --- |
| КОРІНЕНКО Володимир Васильович | начальник управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури – головний архітектор Погребищенської міської ради, заступник голови комісії |
| ЄФІМОВСЬКИЙ Сергій Вікторович | начальник відділу культури Погребищенської міської ради |
| КОЗАЧУК Діна Григорівна | начальник відділу освіти Погребищенської міської ради |
| НЕДОШОВЕНКО Олександр Володимирович | начальник управління фінансів Погребищенської міської ради |
| НІКІТІШИН Андрій Станіславович | директор КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради |
| НЕДОШОВЕНКО Сергій Миколайович | начальник 26 ДПРЧ (м. Погребище) 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області (м. Гайсин) (за згодою) |
| ОЛЕКСІЄНКО Олег Володимирович | головний лікар КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради |
| ПРИЛУЦЬКИЙ Роман Миколайович | начальник КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради |
| РОЗДОЛЬСЬКИЙ Іван Григорович | директор КП «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» Погребищенської міської ради |
| ТКАЧУК Василь Васильович | начальник управління соціального захисту населення Погребищенської міської ради |

Начальник управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури – головний архітектор

Погребищенської міської ради                                   Володимир  КОРІНЕНКО