УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

09 липня 2026 року                               м. Погребище                              № 349

Про проєкт рішення міської ради

«Про хід виконання міської цільової

## Програми  благоустрою території

## Погребищенської міської територіальної

## громади на 2024-2028 роки за 2025 рік»

Керуючись підпунктом першим пункту «а» статті 27, пунктом першим частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1090 «Про затвердження міської цільової Програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

## 1. Схвалити та внести на розгляд Погребищенської міської ради проєкт рішення «Про хід виконання міської цільової Програми  благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки за 2025 рік», що додається.

2. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на заступника міського голови Тригуба О. С.

Міський голова                                                        Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

09 липня 2026 року № 349

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про хід виконання міської цільової Програми  благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки за 2025 рік»

Керуючись пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 86 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року № 1228 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2026 рік», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1090 «Про затвердження міської цільової Програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, погодження постійних комісій міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів, Погребищенська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання міської цільової Програми  благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки, затвердженої рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1090 «Про затвердження міської цільової Програми благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», за 2025 рік, що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів.

Завідувач сектору містобудування

та архітектури  управління ЖКГ

Погребищенської міської ради                                        Юлія КОВАЛЕНКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

_________ 2026 року №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2025 РІК

Міська цільова Програма благоустрою території

Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки

найменування програми

30 листопада 2023 року № 1090

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1. | Проведення заходів щодо благоустрою території в населених пунктах громади. |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Освітлені населені пункти, своєчасна оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Оплата за спожиту електроенергію для вуличного освітлення населених пунктів. | Своєчасно оплочено за спожиту електроенергію для вуличного освітлення в сумі 589,00 тис. грн. Освітлені 53 вулиці населених пунктів. |
| 1.2. | Вивезення, розподіл та розміщення твердих побутових відходів. | Своєчасне вивезення та розміщення твердих побутових відходів, підвищення рівня комфортності життя людей, безпека для здоров’я людей та навколишнього природного середовища. | Вивезення, розподіл та розміщення твердих побутових відходів. | Оплочено послуги з вивезення та розміщення твердих побутових відходів в сумі 78,3 тис. грн. |
| 1.3. | Висадження та утримання зелених насаджень. | Озеленення територій в громадських місцях та належне утримання зелених насаджень в парках, скверах, алеях, санітарних зонах та інших об’єктах загального користування. | Захід не проводився. | Результатів не досягнуто. |
| 1.4. | Проведення робіт з відновлення клумб, газонів та квітників. | Відновлення клумб, газонів, квітників. | Захід не проводився. | Результатів не досягнуто. |
| 1.5. | Встановлення лавок та урн для сміття, контейнерів для сміття в парках, скверах, алеях, місцях загального користування та інших об’єктах. | Підвищення рівня комфортності життя людей та чистоти навколишнього природного середовища. | Встановлення контейнерів для сміття. | КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради придбано та встановлено 24 сміттєвих контейнерів на загальну суму 200,00 тис. грн. |
| 1.6. | Проведення робіт з облаштування майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | Облаштування на прибудинкових територіях майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | Проведення робіт з облашту вання майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради придбано матеріали та облаштовано майданчики для встановлення сміттєвих контейнерів на суму 41,3 тис. грн. |
| 1.7. | Проведення робіт з прибирання та підмітання вулиць, а також проведення робіт в зимовий період з очищення від снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок. | Прибрані вулиці, очищені від снігу і льоду, посипані сумішшю тротуари та доріжки в зимовий період. | Проведення робіт з прибирання та підмітання вулиць, а також проведення робіт в зимовий період з очищення від снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок. | КП “КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради придбано та використано сіль та відсів для посипки доріг на суму 337,0 тис. грн. КП “КП «Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради виплачено заробітну плату працівникам з благоустрою на загальну суму 196,7 тис. грн. КП “КП «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради придбано пально-мастильні матеріали, інструменти, виплачено заробітну плату працівникам з благоустрою на загальну суму 7170,8 тис. грн. |
| 1.8. | Проведення робіт з обрізки та видалення дерев та кущів (лісоруби, майстер та особи, які відбувають адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт за рішенням суду). | Видалені сухі та аварійні дерева та кущі, здійснені санітарні обрізки багаторічних насаджень, безпека для здоров’я та життя людей. | Проведення робіт з обрізки та видалення дерев та кущів (лісоруби, майстер та особи, які відбувають адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт за рішенням суду). | КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 17,6 тис. грн на послуги вишки. КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради ради придбано пально-мастильні матеріали, інструменти, виплачено заробітну плату працівникам з благоустрою на загальну суму 5082,6 тис. грн. КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 55,3 тис. грн на послуги вишки. |
| 1.9. | Проведення робіт з ліквідації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. | Ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ, підвищення рівня чистоти навколишнього природного середовища. | Проведення робіт з ліквідації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. | КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 8,8 тис. грн на ліквідацію несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ в с. Ліщинці, Вінницького району, Вінницької області. |
| 1.10. | Виконання робіт з утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. | Відремонтовані мережі вуличного освітлення, забезпечення безпеки руху мешканців громади у вечірній час. | Виконання робіт з утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. | КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради придбано матеріали для обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення на загальну суму 28,6 тис. грн. КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради виплачено заробітну плату працівникам (2 електрики) на загальну суму 342,5 тис. грн. |
| 1.11. | Проведення робіт з виготовлення та встановлення вказівників вулиць (адресних табличок). | Встановлені вказівники вулиць (адресні таблички) для вуличної навігації в населених пунктах громади. | Захід не проводився. | Результатів не досягнуто. |
| 2. | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів. |  |  |  |
| 2.1. | Інформаційно-просвітницька робота серед населення з питань проведення заходів благоустрою територій в населених пунктах громади через засоби масової інформації. | Забезпечення благоустрою, чистоти і порядку населених пунктів Погребищенської міської територіальної громади. | Інформаційно-просвітницька робота серед населення з питань проведення заходів бла- гоустрою територій в населених пунктах громади через засоби масової інформації. | Проінформовано населення щодо проведення благоустрою територій в населених пунктах Погребищенської міської територіальної громади шляхом розміщення на офіційному вебсайті та сторінці facebook Погребищенської міської ради 5 публікацій (повідомлень, оголошень). |
| 3. | Забезпечення заходів по придбанню автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання (збільшення статутного капіталу). |  |  |  |
| 3.1. | Придбання автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання шляхом внесення коштів до статутного капіталу. | Забезпечення комунального підприємства автомобільною та спеціалізованою технікою, обладнанням необхідних для здійснення робіт з благоустрою. | Придбання автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання шляхом внесення коштів до статутного капіталу. | КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради з бюджету Погребищенської міської територіальної громади перераховані кошти в сумі 4000,0 тис. грн на придбання спеціалізованої техніки (сміттєвоза та бульдозера). |
| 4. | Забезпечення заходів по проведенню поточного ремонту містків. |  |  |  |
| 4.1. | Проведення поточного ремонту містків. | Відремонтовані містки в населених пунктах громади, поліпшення експлуатаційного стану містків. | Проведення поточного ремонту містків. | КП “Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради проведений поточний ремонт пішохідного містка в м. Погребище через річку Рось в сумі 83,9 тис. грн. |
| 5. | Забезпечення заходів з благоустрою кладовищ. |  |  |  |
| 5.1. | Проведення робіт з благоустрою кладовищ. | Належний санітарний стан та благоустрій кладовищ. | Проведення робіт з благоустрою кладовищ. | Встановлено паркан на кладовищі в с. Дзюньків на суму 66,8 тис. грн. |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено програмою | Виконано | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення проведення заходів щодо благоустрою території в населених пунктах громади. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | Квт/год | Акт про використану електричну енергію. | 125000 | 45307 | 36,2 |
|  |  | тис. грн |  | 1100,00 | 589,0 | 53,5 |
|  | Освітлені населені пункти, своєчасна оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів. | % |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.2Вивезення, розподіл та розміщення твердих побутових відходів. | М3 | Акт виконаних робіт. | 560 | 274 | 49 |
|  |  | тис. грн |  | 160,00 | 78,3 | 49 |
|  | Своєчасне вивезення, розподіл та розміщення твердих побутових відходів, підвищення рівня комфортності життя людей, безпека для здоров’я людей та навколишнього природного середовища. | % |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.3 Висадження та утримання зелених насаджень. | тис. грн | - | 55,00 | - | - |
|  |  | шт. |  | 2000 | - | - |
|  | Озеленення територій в громадських місцях та належне утримання зелених насаджень в парках, скверах, алеях, санітарних зонах та інших об’єктах загального користування. | % |  | 100 | - | - |
|  | 1.4 Проведення робіт з відновлення клумб, газонів та квітників. | тис. грн | - | 35,00 | - | - |
|  | Придбання посадкового матеріалу (насіння трав, квітів). | тис. грн |  | 30,00 | - | - |
|  |  | шт. |  | 1200 | - | - |
|  | Відновлення клумб, газонів та квітників шляхом здійснення робіт з благоустрою. | шт. |  | 10 | - | - |
|  | 1.5 Встановлення лавок та урн для сміття в парках, скверах, алеях, сміттєвих контейнерів в місцях загального користування та інших об’єктах | тис. грн | Накладна | 617,00 | 200,00 | 32,4 |
|  | Придбання сміттєвих урн. | тис. грн |  | 7,0 | - | - |
|  |  | шт. |  | 12 | - | - |
|  | Придбання лавок. | тис. грн |  | 10,0 | - | - |
|  |  | шт. |  | 2 |  | - |
|  | Придбання сміттєвих контейнерів. | тис. грн |  | 600,0 | 200,0 | 33,3 |
|  |  | шт. |  | 40 | 24 | 60 |
|  | Підвищення рівня комфортності життя людей та чистоти навколишнього природного середовища. | % |  | 100 | 60 | 60 |
|  | 1.6 Проведення робіт з облаштування майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | тис. грн | Накладна | 120,00 | 41,3 | 34,4 |
|  | Придбання матеріалів для облаштування майданчиків (профільні труби, арматура). | тис. грн |  | 60,00 | 41,3 | 69 |
|  |  | м. пог. |  | 65 | 38 | 58,5 |
|  | Придбання матеріалів для будівництва, електрозварювання та інші матеріали. | тис. грн |  | 60,0 | - | - |
|  |  | шт. |  | 70 | - | - |
|  | Облаштування на прибудинкових територіях майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів. | % |  | 85 | 34,4 | 40,5 |
|  | 1.7 Проведення робіт з прибирання та підмітання вулиць, а також проведення робіт в зимовий період з розгортання від снігу, прибирання льоду, посипання сумішшю тротуарів та доріжок. | тис. грн | Акт виконаних робіт | 11221,430 | 8260,1 | 74 |
|  |  | чол. |  | 48 | 48 | 100 |
|  | Прибрані вулиці, очищено від снігу і льоду, посипані сумішшю тротуари та доріжки в зимовий період. | % |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.8 Проведення робіт з обрізки та видалення дерев та кущів (лісоруби, майстер та особи, які відбувають адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт за рішенням суду). | тис. грн | Акт виконаних робіт | 4606,00 | 4600,00 | 99,9 |
|  |  | чол. |  | 14 | 14 | 100 |
|  | Видалення сухих, аварійних дерев та кущів. | тис. грн |  | 1550,0 |  |  |
|  |  | шт. |  | 1500 |  |  |
|  | Проведення санітарних обрізок багаторічних насаджень. | тис. грн |  | 650,0 |  |  |
|  |  | шт. |  | 550 |  |  |
|  | Видалені сухі та аварійні дерева та кущі, здійснені санітарні обрізки багаторічних насаджень, безпека для здоров’я та життя людей. | % |  | 100 |  |  |
|  | 1.9 Проведення робіт з ліквідації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. | тис. грн | - | 60,0 | 8,8 | 15 |
|  |  | шт. |  | 2 | 1 | 50 |
|  | Ліквідовано несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ, підвищення рівня чистоти навколишнього природного середовища. | % |  | 100 | 50 | 50 |
|  | 1.10 Виконання робіт з утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. | тис. грн | Акт виконаних робіт | 593,00 | 371,1 | 63 |
|  |  | чол. |  | 2 | 2 | 100 |
|  | Відремонтовані мережі вуличного освітлення, забезпечення безпеки руху мешканців громади у вечірній час. | % |  | 100 | 63 | 63 |
|  | 1.11 Виготовлення вказівників вулиць (адресних табличок). | тис. грн | - | 62,00 | - | - |
|  |  | шт. |  | 400 | - | - |
|  | Встановлені вказівники вулиць (адресних табличок) для вуличної навігації в населених пунктах громади. | % |  | 100 | - | - |
| 2. | Проведення інформаційно-просвітниць ких заходів. |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Просвітницька робота серед населення з питань проведення заходів благоустрою територій в населених пунктах громади шляхом розміщення на офіційному вебсайті та сторінці facebook Погребищенської міської ради публікацій (повідомлень, оголошень). | шт. | Управління з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погреби-щенської міської ради | 5 | 5 | 100 |
|  | Забезпечення благоустрою, чистоти і порядку населених пунктів Погребищенської міської територіальної громади. | % |  | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Забезпечення заходів по придбанню автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання (збільшення статутного капіталу). |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Придбання автомобільної та спеціалізованої техніки, обладнання шляхом внесення коштів до статутного капіталу. | тис. грн | Накладна | 4000,00 | 4000,00 | 100 |
|  |  | од. |  | 2 | 2 | 100 |
|  | Покращено матеріально-технічну базу комунальних підприємств . | % |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Забезпечення заходів по проведенню поточного ремонту містків. |  |  |  |  |  |
|  | 4.1Виконання робіт з поточного ремонту містків (гідроспоруд). | тис. грн | Акт виконаних робіт | 200,00 | 83,9 | 42 |
|  |  | од. |  | 1 | 1 | 100 |
|  | Відремонтовано містків (гідроспоруд) в населених пунктах громади. | % |  | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 5.1 Виконання робіт з благоустрою кладовищ. | тис. грн | Акт виконаних робіт | 70,00 | 66,8 | 95,4 |
|  |  | од. |  | 1 | 1 | 100 |
|  | Проведено благоустрій кладовищ в населених пунктах громади. | % |  | 1,4 | 1,4 | 100 |

3.Аналітичний описовий звіт

Міська цільова Програма благоустрою території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028  роки (далі - Програма) розроблена з метою поліпшення загального благоустрою на території громади, покращення санітарного стану та естетичного  вигляду, створення умов для побуту та відпочинку населення та гостей громади.

Ресурс Програми на 2025 рік становив 101513,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2025 року управлінню з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради виділено виділено – 18691,00 тис. грн, використано –  18299,2    тис. грн, з них:

- 4000,00 тис. грн на збільшення статутного капіталу КП “Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради (для придбання автомобільної та спеціалізованої техніки (сміттєвоза та бульдозера));

- 589,00 тис. грн на оплату за спожиту електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів;

- 78,2  тис. грн на оплату послуг по вивезенню та розміщенню твердих побутових відходів;

- 72,9  тис. грн на оплату послуг вишки;

- 83,9  тис. грн на поточний ремонт пішохідного містка в м. Погребище через річку Рось;

- 41,3  тис. грн на придбання матеріалів для облаштування майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів;

- 66,8 тис. грн на проведення робіт з благоустрою кладовища (встановлення паркану) в с. Дзюньків;

- 200,00 тис. грн на придбання сміттєвих контейнерів;

- 337, 0 тис. грн на придбання солі та відсіву для посипки доріг;

- 28,6  тис. грн на придбання матеріалів для обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення;

- 12801,5 тис. грн на утримання працівників з благоустрою, електриків, лісорубів, майстрів та придбання пально-мастильних матеріалів, інструментів для забезпечення робіт з благоустрою.

Завідувач сектору містобудування

та архітектури  управління ЖКГ

Погребищенської міської ради                                                                                     Юлія КОВАЛЕНКО

Головний бухгалтер  з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури Погребищенської міської ради                                                               Світлана ПОЛІЩУК