УКРАЇНА

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

09 липня 2026 року                             м. Погребище                                  № 350

Про проєкт рішення міської ради

«Про хід виконання міської цільової

## Програми  розвитку автомобільних

## доріг загального користування

## місцевого значення на території

## Погребищенської міської територіальної

## громади на 2024-2028 роки за 2025 рік»

Керуючись підпунктом першим пункту «а» статті 27, пунктом першим частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1089 «Про затвердження міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», виконавчий комітет Погребищенської міської ради

ВИРІШИВ:

## 1. Схвалити та внести на розгляд Погребищенської міської ради проєкт рішення «Про хід виконання міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки за 2025 рік», що додається.

2. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на заступника міського голови Тригуба О. С.

Міський голова                                                        Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

09 липня 2026 року № 350

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про хід виконання міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки за 2025 рік»

Керуючись пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 86 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 23 грудня 2025 року № 1228 «Про план роботи Погребищенської міської ради на 2026 рік», рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1089 «Про затвердження міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від _______№______, погодження постійних комісій міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності, протидії корупції, з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів, Погребищенська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання міської цільової Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки, затвердженої рішенням 51 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 30 листопада 2023 року № 1089 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки», за 2025 рік, що додається,  взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного  розвитку  та  благоустрою  населених  пунктів.

Завідувач сектору містобудування

та архітектури  управління ЖКГ

Погребищенської міської ради                                       Юлія КОВАЛЕНКО

Додаток

до рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради

8 скликання

_________ 2026 року №_____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2025 РІК

Міська цільова Програма розвитку автомобільних

доріг загального користування місцевого значення

на території Погребищенської міської

територіальної громади на 2024-2028 роки

найменування програми

від 30 листопада 2023 року № 1089            _

дата і номер рішення міської ради про затвердження програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Управління з питань житлово-комунального господарства,

транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю,

містобудування та архітектури Погребищенської міської ради

Державне підприємство Служба місцевих автомобільних

доріг у Вінницькій області

Служба відновлення та розвитку інфраструктури

у Вінницькій області

найменування відповідального виконавця програми

1.Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  | Фактично проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу/напрям діяльності | Запланований результат | Назва, зміст заходу/ напрям діяльності | Досягнуті результати |
| 1 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального ремонту доріг комунальної власності (співфінансування). | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. | Захід не проводився. | Результатів не досягнуто. |
| 2 | Забезпечення заходів щодо проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг комунальної власності. | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади, покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту. | Виконано роботу з поточного ремонту доріг місцевого значення громади методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів. | Проведено поточний ремонт доріг в громаді на суму 10586,9 тис. грн. |
| 3 | Забезпечення заходів щодо проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінансування). | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | Здійснено роботу з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на умовах спів фінансування ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». | Здійснено співфінансування експлуатаційного утримання доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» на суму 10650,00 тис. грн. |
| 4 | Забезпечення заходів щодо проведення реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. | Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. | Захід не проводився. | Результатів не досягнуто. |
| 5 | Забезпечення заходів щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | Проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. | Проведено поточний ремонт доріг загального користування державного значення. | Здійснено співфінансування експлуатаційнщго утримання доріг Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області на суму 1500,00 тис. грн. |
| 6 | Облаштування з’їзду/виїзду до кладовища на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами м. Погребище). | Виготовлення ПКД | Проведена експертиза ПКД по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування з’їзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». | Оплочено експертизу проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км 42+739 (праворуч) з влаштування з’їзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)» в сумі 3,6 тис. грн. |

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

| № п/п |  | Показники |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  | Затверджено програмою |  | Виконано |  | Рівень виконання до затвердженого програмою (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025р. |  | 2025р. |  | 2025р. |  |
| 1 |  | Здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності. |  | м2 |  |  |  | 11585,0 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | тис. грн |  |  |  | 9500,00 |  | - |  | - |  |
|  |  | Покращення доріг та вулиць в населених пунктах, улаштування сучасного дорожнього покриття та тротуарів. |  | % |  |  |  | 100 |  | - |  | - |  |
| 2 |  | Виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг комунальної власності громади, в тому числі методом влаштування поверхневих обробок покриття доріг з використанням новітніх технологій, виконання робіт із застосуванням в’яжучих матеріалів на основі високоякісних бітумів та інших дорожньо-будівельних матеріалів, проведення робіт з покращення технічного стану мостового господарства, доріг громади, встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики, назви населених пунктів) та схем маршрутного орієнтування, нанесення дорожньої розмітки, влаштування майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів у населених пунктах громади, згідно затверджених маршрутів. |  | м2 |  | Акт виконаних робіт |  | 27586,0 |  | 15793,0 |  | 57,2 |  |
|  |  |  |  | тис. грн |  |  |  | 24000,00 |  | 10586,9 |  | 44,1 |  |
|  |  | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху, покращення дорожньо-мостового господарства громади, покращення умов перебування пасажирів під час очікування автотранспорту. |  | % |  |  |  | 100 |  | 57,2 |  | 57,2 |  |
| 3 |  | Здійснення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. |  | м2 |  | Акт виконаних робіт |  | 2173,9 |  | 2173,9 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | тис. грн |  |  |  | 15000,00 |  | 10650,00 |  | 71 |  |
|  |  | Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 4 |  | Проведення робіт з реконструкції доріг комунальної власності та автомобільних доріг загального користування місцевого значення. |  | км |  |  |  | 1666,7 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | тис. грн |  |  |  | 1500,00 |  | - |  | - |  |
|  |  | Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами громади, покращення доріг та вулиць комунальної власності. |  | % |  |  |  | 100 |  | - |  | - |  |
| 5 |  | Проведення капітального та поточного ремонту доріг загального користування державного значення. |  | км |  | Акт виконаних робіт |  | 1365 |  | 1365 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | тис. грн |  |  |  | 1500,00 |  | 1500,00 |  | 100 |  |
|  |  | Покращення доріг, улаштування сучасного дорожнього покриття, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, покращення умов дорожнього руху. |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 6 |  | Проведення експертизи проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування з’їзду/виїзду до кладовища з розробкою ОДР на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)». |  | од. |  | Експертиза проєктно-кошторисної документації |  | 0 |  | 1 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | тис. грн |  |  |  | 0 |  | 3,6 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | Проведення експертизи проєктно-кошторисної документації |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.Аналітичний описовий звіт

Міська цільова Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Погребищенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки (далі - Програма) розроблена з метою забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення, покращення стану комунальних доріг громади.

Ресурс Програми на 2025 рік становив  50000,00 тис. грн.

На виконання заходів Програми з бюджету Погребищенської міської територіальної громади протягом 2025 року управлінню з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю, містобудування та архітектури Погребищенської міської ради заплановано - по загальному фонду бюджету 19750,00 тис. грн. та спеціальному фонду бюджету – 3003,6 тис. грн.

Профінансовано по загальному фонду бюджету 19736,9 тис. грн. та спеціальному фонду бюджету – 3003,6            тис. грн.

10110,6 тис. грн використано на поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення в населених пунктах Погребищенської міської територіальної громади, а саме:

- м. Погребище (вул. Б. Хмельницького, вул. Київська, вул. Дорошенка, вул. Кравченка, вул. Базарна, вул. Н. Присяжнюк,  вул. П. Тичини, вул. Коцюбинського, вул. Козацька, вул. Театральна, вул. Привокзальна, вул. Вінницька, вул. Вишнева, вул. Лисогірська, вул. Мудрова, вул. Кармелюка, вул. Шевченка, вул. Богуна, вул. Нагірна, вул. Соборна, вул. Садова, вул. Сьомака, вул. О. Вишні, вул. Яблунева, вул. Заводська, вул. Залізнична, вул. Стуса, вул. Кам’янка, вул. Рокитна, вул. Тракторна,  с. Андрушівка вул. Л. Українки, вул. Кармелюка, вул. Чернеча, вул. Нагірна, вул. Терлецького, вул. Кручанська, вул. Молодіжна),

- с. Сопин (вул. Весела),

- с. Білашки (вул. Центральна),

- с. Сніжна (вул. Центральна, вул. Шкільна),

- с. Плисків (вул. Пирогова),

- с. Булаї (вул. Вікторівка, вул. Шкільна),

- с. Степанки (вул. Садова),

- с. Надросся (вул. Рось),

- с. Кулешів (вул. Садиби, вул. Центральна),

- с. Вишнівка (вул. Буковинська, вул. Вишнева);

- 10650,00 тис. грн. – на співфінансування поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області:

- С-02-17-23 с. Білашки - с. Смаржинці,

- С-02-17-17 с. Старостинці - с. Ліщинці,

- О-02-17-05 границя Житомирської області - м. Погребище - м. Іллінці,

- О-02-17-30 с-ще Турбів -м. Погребище - м. Сквира - с. Левківка,

- С-02-17-01 м. Погребище - с. Ширмівка - с. Соснівка,

- С-02-17-40 м. Погребище-с. Збаржівка,

- С-02-17-25 с.Черемошне-с. Васильківці,

- О-02-17-03 (ст. Погребище Перше- с. Адамівка- с. Розкопане -с. Барвінкове),

- С-02-17-31 Ординці –Спичинці,

- С-02-17-04-Очеретня –Плисків,

- С-02-17-22 Степанки-Талалаї,

- С-02-17-28 Станилівка –Білашки,

- С-02-17-32 Турбів-Погребище-Сквира-Черемошне,

- О-02-10-03 Липовець-Славна -Спичинці-Погребище,

- О-02-17-05 Границя Житомирської області-Погребище-Іллінці,

- С-02-17-17 Старостинці-Ліщинці,

- С-02-17-06 Турбів-Погребище-Сквира-Веселівка,

- О-02-17-01 Погребище-Ширмівка-Соснівка,

- С-02-17-11 Григорівка-Мончин-Зозів,

- О-02-10-03 Липовець-Славна -Спичинці (ремонт містка),

- С-02-17-39 с. Борщагівка - Скибинці межа Київської області (ремонт містка),

-       співфінансування на зимове утримання доріг ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області;

- 1500,00 тис. грн. – на співфінансування поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області:

- Т-02-03 Турбів – Погребище – Сквира;

- 476,3 тис. грн на придбання щебеневої продукції;

- 3,6 тис. грн на оплату послуг експертизи проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція частини дороги Т-02-03 Турбів-Погребище-Сквира, км42+739 (праворуч) з влаштування з’їзду/виїзду до кладовища з розробкою організації дорожнього руху на території Погребищенської міської територіальної громади Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту м. Погребище)».

Завідувач сектору містобудування

та архітектури  управління ЖКГ

Погребищенської міської ради                                                                                           Юлія КОВАЛЕНКО

Головний бухгалтер  управління з питань житлово-комунального

господарства, транспорту і зв’язку, управління

комунальною власністю, містобудування та

архітектури Погребищенської міської ради                                                                     Світлана ПОЛІЩУК